IMLLS — план доопрацювання для App Store / Google Play

Оптимізація витрат на ШІ (за best practices однокурсника) + free/paid тарифи + вихід на мобільні стори

Дата: 23 липня 2026

# 1. Коротко

Мета — довести IMLLS до стану, придатного для публікації, у двох тарифах: безкоштовний (кроки 1–7 без жодних live-викликів ШІ) і платний (повний цикл, включно з кроком 8 та розмовною практикою). Паралельно варто перенести частину практик колеги — кешування, дешевші моделі, локальні STT/TTS — це знижує собівартість платного тарифу і зменшує залежність від одного платного постачальника.

Головний відкритий вибір — шлях мобільної публікації. Streamlit не приймається жодним стором напряму: це серверний Python-фреймворк на постійному WebSocket-з'єднанні, а не набір нативних екранів. Розділ 2 порівнює три реалістичні шляхи.

# 2. Шлях мобільної публікації — порівняння варіантів

Технічне застереження: Streamlit тримає стан (session_state, reruns) через живий сокет із сервером. Це означає, що офлайн-режим у класичному PWA-сенсі (service worker кешує сторінку і працює без мережі) для Streamlit не спрацює «із коробки» — додаток завжди потребує з'єднання з Python-бекендом. Це впливає на всі три варіанти нижче.

| Варіант | Що це | Ризик ревʼю / поличка | Трудовитрати |
| --- | --- | --- | --- |
| WebView-обгортка (Capacitor/Cordova) | Нативний контейнер (Android + iOS з одного коду) показує вже захостений Streamlit-сайт у вбудованому браузері. | Android: низький. iOS: ВИСОКИЙ — Apple Guideline 4.2 масово відхиляє «сайт у рамці» без нативних елементів (push, offline, нативна навігація). | Найменші — днями. Потрібно додати push-нотифікації, іконку/splash, deep-link, щоб пройти 4.2 на iOS. |
| PWA + TWA (лише Android) | Сайт стає встановлюваним PWA (manifest + service worker), Android-обгортка через Trusted Web Activity (Bubblewrap/PWABuilder). | Android: НИЗЬКИЙ — Google офіційно рекомендує саме цей патерн. iOS: TWA не існує, Apple цей шлях не приймає. | Середні: потрібен Lighthouse-скор ≥80, Digital Asset Links, реальний (хай і обмежений) offline-екран. |
| Нативний / React Native / Flutter | engine/*.py стає окремим API (наприклад FastAPI), Streamlit прибирається з мобільного клієнта, UI пишеться нативно. | Найнижчий для обох сторів — це «справжній» застосунок. | Найбільші: фактично друга UI-реалізація понад existing engine/. Орієнтовно 4–8 тижнів одному розробнику. |

## Рекомендація

- Етап 1 (швидкий вихід): PWA + TWA тільки для Android. Це офіційно підтримуваний Google шлях, ризик відхилення мінімальний, а Streamlit-бекенд можна лишити як є.

- Етап 1, iOS: почати з Capacitor-обгортки, але одразу додати 2–3 нативні речі, які Apple явно цінує — push-нотифікації (наприклад нагадування про урок), нативний splash/іконку, збереження прогресу офлайн (навіть проста локальна БД для XP/streak). Без цього high ризик відхилення за 4.2 при першому ж поданні.

- Етап 2 (якщо продукт «злетить»): винести engine/ у FastAPI і переписати клієнт нативно/на React Native — це знімає обмеження Streamlit і відкриває нормальний офлайн-режим, що особливо важливо для безкоштовного тарифу (кроки 1–7 не повинні вимагати мережі взагалі).

# 3. Розподіл Free / Paid

Погоджено: безкоштовний тариф = кроки 1–7 без жодних live ШІ-викликів. Платний = повний цикл, включно з кроком 8 (GEC) та розмовною практикою.

| Крок | Назва | Free — джерело контенту | Paid — що додається |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introduction | Готові фрази з Excel (imlls_database.xlsx) — без змін | — |
| 2 | Listen & Repeat | TTS (gTTS/Piper) + rapidfuzz-скоринг — вже локально/безкоштовно | — |
| 3 | Listen & Read | TTS, статичний текст | — |
| 4 | Multiple Choice | Варіанти відповіді генеруються один раз на етапі побудови курикулуму і зберігаються в Excel — не live-виклик Gemini | Live-генерація нових варіантів на вимогу (generate_practice_test) |
| 5 | Speed Reading | TTS, статичний текст | — |
| 6 | Shadowing | TTS + rapidfuzz | — |
| 7 | Active Translation | rapidfuzz + локальна семантична модель (analyzer.py, MiniLM) — вже офлайн, без Gemini | — |
| 8 | Speed Translation + GEC | недоступний у free | Gemini correct_grammar (жива перевірка граматики) |

Відкрите питання: Phase 1 (warm-up), Phase 3 (Практика — generate_practice_test) і Phase 4 (Висловлювання/чат з тьютором) у grammar.py також зараз викликають Gemini наживо, і формально стоять поза нумерацією «крок 1–8». Треба явно вирішити — чи вони теж лише платні (найпростіше і узгоджується з логікою «жодного live ШІ у free»), чи частина з них (наприклад welcome-питання варм-апу) варто теж попередньо згенерувати і роздавати безкоштовно.

# 4. Технічний борг із рекомендацій однокурсника — беклог по файлах

Пріоритизовано за співвідношенням вплив на вартість / зусилля. Усе стосується платного тарифу (саме там лишаються live ШІ-виклики).

## 4.1 Терміново — до 16 жовтня 2026

- engine/gemini.py, рядки 41–42 (_FLASH = "gemini-2.5-flash", _LITE = "gemini-2.5-flash-lite") — Google планує зняти ці моделі з 16.10.2026, і вже фіксувались дострокові відключення. Перевести на gemini-3.5-flash / gemini-3-flash-lite (чи актуальні на момент міграції) заздалегідь, а не в останній тиждень.

## 4.2 Найбільший вплив на вартість — живе мовлення (STT)

- engine/stt.py викликається майже на кожному кроці (grammar.py: рядки 679, 1397, 1757, 1876, 2096, 2124; reading_app.py: 227) через платний Google Cloud Speech-to-Text ($0.016/15 сек понад безкоштовні 60 хв/міс). Це і є найдорожча частина платного тарифу.

  - Варіант А: локальний faster-whisper (tiny/base) — безкоштовно, працює на CPU, без мережевої залежності.

  - Варіант Б: віддавати аудіо напряму в Gemini (мультимодальний вхід) — тоді STT і оцінка відповіді відбуваються одним викликом уже оплаченої моделі, окремий сервіс не потрібен.

## 4.3 Реальний кеш вправ (зараз відсутній)

- generate_practice_test, warmup_question, generate_speaking_task, get_hint, translate_phrase, suggest_alternatives, get_lesson_topic, generate_youtube_query (усі в engine/gemini.py) не мають persistent-кешу — кожен виклик б'є по Gemini заново, навіть для ідентичних параметрів різних користувачів.

  - Додати диск-кеш (SQLite / diskcache) або той самий gspread, що вже використовує custom_store.py, з ключем на рівень+тему+мови+тип завдання. Це головний важіль економії без зміни моделей.

## 4.4 Прибрати ШІ там, де він не потрібен

- check_practice_answer (engine/gemini.py:219) шле в Gemini навіть multiple_choice-відповіді, де правильна відповідь відома точно. Звірити через уже підключений rapidfuzz; Gemini лишити тільки для вільного тексту/перекладу.

- get_lesson_topic і generate_youtube_query (engine/gemini.py:362, 384) детерміновані по уроку, але рахуються наживо щоразу. Порахувати один раз на етапі побудови курикулуму (той самий одноразовий прохід Gemini Pro) і зберегти в Excel поряд із фразами.

## 4.5 Дешевша модель для простих задач (A1–B1)

- Додати engine/ollama.py як другий провайдер (ollama cloud, gemma) поруч із gemini.py, і роутити на нього прості structured-JSON задачі (grammar correction A1–B1, hint, translate) для нижчих рівнів; для B2+ і чат-тьютора лишити Gemini. Fallback на Gemini, якщо безкоштовний ліміт ollama вичерпано.

## 4.6 Надійність TTS

- engine/tts.py використовує gTTS — неофіційна обгортка над Google Translate, без SLA, ризик блокування по IP на спільному хостингу (Streamlit Cloud / мобільний бекенд). Розглянути Piper TTS (офлайн, MIT-ліцензія, багато мов) як основне або резервне джерело озвучення.

# 5. Дорожня карта (фази)

| Фаза | Зміст | Орієнтовний час |
| --- | --- | --- |
| 0. Терміново | Міграція _FLASH/_LITE на Gemini 3.x до дедлайну постачальника | 1–2 дні |
| 1. Вартість | Кеш-шар для генеративних викликів; rapidfuzz замість Gemini для MC; попередній прорахунок YouTube-запитів і тем на етапі курикулуму | 1–2 тижні |
| 2. Надійність | Локальний STT (faster-whisper) або мультимодальний Gemini-аудіо; Piper як опція TTS | 1–2 тижні |
| 3. Тарифікація | Прапорець free/paid у session/license_gate.py; блокування кроку 8 і live-генерації для free; підключення App Store/Play Billing для підписки | 2–3 тижні |
| 4. Мобільна упаковка | PWA-маніфест + TWA-збірка (Android); Capacitor-обгортка з push/офлайн-прогресом (iOS) | 2–4 тижні |
| 5. Публікація | Google Play: реєстрація ($25), 12 тестерів / 14 днів, Data Safety форма. Apple: Developer Program ($99/рік), проходження 4.2 | залежить від рев'ю (1–4 тижні) |

# 6. Чекліст публікації в сторах (актуально на липень 2026)

## Google Play

- Реєстрація розробника — $25 одноразово (без річної підписки).

- Для нового персонального акаунту (створеного після 13.11.2023) обов'язкове закрите тестування: мінімум 12 тестерів, безперервно опт-ін щонайменше 14 днів, перш ніж відкриється production-доступ. Якщо хтось із тестерів вийде і кількість впаде нижче 12 — відлік починається заново.

- Форма Data Safety має точно відповідати політиці конфіденційності (які дані збираються, як використовуються, чи передаються третім сторонам).

- Цільовий рівень API — вимога Google для всіх застосунків до 31.08.2026.

## Apple App Store

- Apple Developer Program — $99/рік.

- Guideline 4.2 (Minimum Functionality) — головний ризик для WebView-варіанту: застосунок, що виглядає як сайт у браузері, без нативних елементів (push, офлайн, нативна навігація), відхиляють. Потрібні нативні доповнення до першої подачі, не після відмови.

## Монетизація платного тарифу

- Підписки всередині застосунку йдуть через App Store / Google Play Billing — комісія стору 15% (Small Business Program, дохід <$1M/рік) або 30% для більших обсягів. Це варто закласти в ціноутворення платного тарифу окремо від собівартості ШІ.

# Джерела

Apple 4.2 / WebView rejections — https://www.mobiloud.com/blog/app-store-review-guidelines-webview-wrapper

Google Play TWA / PWA publishing — https://www.mobiloud.com/blog/publishing-pwa-app-store

Google Play policy changes 2026 — https://saastostore.com/blog/google-play-policy-changes-2026

Gemini API pricing & Flash deprecation — https://www.tldl.io/resources/google-gemini-api-pricing

Gemini 2.5 deprecation timeline — https://gcpstudyhub.com/blog/google-is-retiring-gemini-2-5-on-agent-platform-what-you-need-to-know-and-do-before-october-2026

Google Cloud Speech-to-Text pricing — https://costbench.com/software/ai-transcription-apis/google-speech-to-text/

Apple Developer / Google Play fees 2026 — https://www.iconikai.com/blog/google-play-developer-account-fee-2026

Google Play 12 testers / 14 days rule — https://support.google.com/googleplay/android-developer/community-guide/255621488/everything-about-the-12-testers-requirement?hl=en

App Store / Play Store commission (Small Business Program) — https://www.revenuecat.com/blog/engineering/small-business-program